Postmortem

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a) Período: 13/09/2022 - 26/09/2022

b) O que estava planejado?

1 - Fazer as 3 features

- Login -> Pedro Vinicios

- CRUD academia -> Thiago Fabrício

- CRUD instrutor -> VictorHugo

2 - Fazer 5 cenários de testes para cada feature

- Login -> Pedro Vinicios

- CRUD academia -> Gabriel Viana

- CRUD instrutor -> Gabriel Viana

3 - Fazer 3 testes unitários para cada model

- Admin -> Ana Beatriz

- Academia -> Ana Beatriz

- Instrutor -> Ana Beatriz

4 - Corrigir erros no codacy -> Maria Virgínia

5 - Consertar erros apontados no github actions -> Maria Virgínia

6 - Fazer upload no heroku -> Gabriel Viana

7 - Adicionar o postmortem na pasta de documentos -> Maria Virgínia

8 - Release da versão -> Pedro Vinicios

c) O que foi feito?

1 - Fazer as 3 features

- Login -> Pedro Vinicios

- CRUD academia -> Thiago Fabrício

- CRUD instrutor -> VictorHugo

2 - Fazer 5 cenários de testes para cada feature

- Login -> Pedro Vinicios

- CRUD academia -> Gabriel Viana

- CRUD instrutor -> Gabriel Viana

3 - Fazer 3 testes unitários para cada model

- Admin -> Ana Beatriz

- Academia -> Ana Beatriz

- Instrutor -> Ana Beatriz

4 - Corrigir erros no codacy -> Maria Virgínia

5 - Consertar erros apontados no github actions -> Maria Virgínia

6 - Fazer upload no heroku -> PEdro vinicius

7 - Adicionar o postmortem na pasta de documentos -> Maria Virgínia

8 - Release da versão -> Maria Virginia

d) O que não foi feito?

e) O que está planejado para a próxima iteração?

Duas histórias de usuário definidas e implementadas;

• 10 cenários de testes e suas implementações; Bia e gabriel

• Testes de Model; Bia e gabriel

• Correções dos problemas apontados pelo Codacy; virginia e victor

• Testes executados corretamente no GitHub Actions; virginia e victor

• Seis refatorações;pedro e thiago

• Navegação adequada das Views;pedro e thiago

• Projeto implantado no Heroku;gabriel

• Post-mortem da iteração;virginia

• Release publicado.pedro

f) Lições aprendidas

Mais uma vez a comunicação e ajuda entre os desenvolvedores foi essencial para a finalização do projeto